**PRD2018-G13-第九周会议记录**

【会议时间】：2018年11月24日 10：25-11：00

【会议地点】：弘毅楼 B1-607

【会议参与者】：杨溢、严翔宇、陈俊杉、陈维、陈安侍

【会议主持人】：陈安侍

【会议记录人】：陈安侍

【会议内容】：

1. **确定本周工作分配**

杨溢： project更新

严翔宇：沟通、风险子计划，引言等部分修改

陈俊杉：成本、质量、人力资源子计划

陈维： WBS图重绘、PPT修改

陈安侍：配置管理、范围管理、时间管理子计划

1. **本周作业**

《需求工程计划》修改

1. **组内deadline**

模板重寻及确定 2018-11-24 20：00

项目计划重置 2018-11-25 23：00

项目计划PPT 2018-11-26 20：00

1. **上周作业问题**

上周作业基本白费，最主要的文档重置，相当于所有都推倒重来

吸取经验：明确老师的意思要明确要求，时常找老师约谈