PRD2018-G13-每周例会 | 40分钟

## 会议日期 | 时间 2018年12月7日 | 20：00 | 会议地点 弘毅楼 110

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 陈安侍 | | 会议类型 | 每周例会 | | 主持人 | 陈安侍 | | 记录员 | 陈安侍 | | 计时员 | 陈安侍 | | 参与人员：陈安侍  陈俊杉  陈 维  杨 溢  严翔宇 |

# 议程主题

## 分配的时间 | 10min | 议程主题 上周问题 | 发言者 陈安侍

讨论 上周作业回顾

结论 陈安侍愿景与范围文档继续更新

剩下四人除陈维外均已输出正式文档

严翔宇用户分类存在偏差

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 《愿景与范围文档》更新 | 陈安侍 | 2018-12-9 |
| 用户分类与用户工作流程分析更新 | 严翔宇 | 2018-12-9 |
| 确定质量属性输出正式文档 | 陈维 | 2018-12-9 |
| 界面原型草稿更新 | 陈俊杉 | 2018-12-10 |

## 分配的时间 | 10min | 议程主题 本周安排 | 发言者 杨溢

讨论 本周任务安排

结论 项目上基本根据Gantt图分配

翻转PPT由陈维主要制作，剩余四人负责协助画图、寻找资料

制作问卷调查，由陈安侍负责

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| SRS文档目录编写 | 陈安侍 | 2018-12-9 |
| 可行性分析 | 陈维 | 2018-12-14 |
| 需求优先级确定 | 严翔宇 | 2018-12-14 |
| 数据字典 | 陈安侍 | 2018-12-14 |
| 需求模型 | 杨溢 | 2018-12-14 |
| 开发原型设计 | 陈俊杉 | 2018-12-14 |

## 分配的时间 | 20min | 议程主题 用户需求 | 发言者 陈安侍

讨论 用户需求与原型设计

结论 本网站是一个垂直式社区交互平台，主要分三个大区，课程区（类似bbs），博客区（类似CSDN、博客），杂谈区（可类比贴吧）