PRD2018-G13-每周例会 | 30分钟

## 会议日期 | 时间 2018年12月14日 | 20：09 | 会议地点 弘毅楼 休闲吧

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 会议组织者 | 陈安侍 | 姓名 | | 会议类型 | 每周例会 | 事由 | | 主持人 | 陈安侍 | 姓名 | | 记录员 | 陈安侍 | 姓名 | | 计时员 | 陈安侍 | 姓名 | | 参与人员：陈安侍  陈俊杉  陈 维  杨 溢  严翔宇 |

# 议程主题

## 分配的时间 | 15min | 议程主题 上周回顾 | 发言者 陈安侍

讨论 上周作业回顾

结论 PPT制作完成、用户代表已确认、其他项目相关任务基本呆滞

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 游客用户代表需求获取 | 陈维 | 2018-12-15 20：00 |

## 分配的时间 | 10min | 议程主题 本周任务 | 发言者 陈安侍

讨论 本周任务分配

结论 由于上周任务滞停，本周继续完成上周分配任务并完成用户需求获取

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 可行性分析 | 陈维 | 2018-12-21 |
| 需求优先级确定 | 严翔宇 | 2018-12-21 |
| 数据字典完成 | 陈安侍 | 2018-12-21 |
| 需求模型 | 杨溢 | 2018-12-21 |
| 开发原型设计 | 陈俊杉 | 2018-12-21 |
| 用户需求获取 | 陈维 | 2018-12-21 |