**PRD2018-G13-第一次约谈记录**

【约谈时间】：2018年11月22日 17：30-16：00

【约谈地点】：理四 杨老师办公室

【约谈参与者】：杨枨老师、杨溢、严翔宇、陈俊杉、陈维、陈安侍

【约谈主持人】：杨枨老师（里程碑评审评委）

【约谈记录人】：陈安侍

【约谈内容】：

1. **组内模板与其他小组不同（GB），内容有所出入，因此在项目计划书上有疑问。**

及时更换模板，确保在两位老师评审中都能通过。

原本没有的章节项目（模块）都需要自行添加，必须要有九大子计划（无内容可空）。

1. **WBS图请求评点**

WBS第一层需要修改为项目的五个过程，即将项目管理部分删除并分解，同时把剩余部分均归类为项目执行。

1. **Gantt图里程碑指向**

里程碑必须处于项目关键路径。

1. **需求范围如何定界**

先行看书，至少看至第七章且不止一次

1. **要先进行需求获取吗**

先做好能做的部分，需求获取是在里程牌评审过后才开始的，所以现在还没评审是要赶进度的。来约谈之前多看几遍书后的项目实例。

1. **老师可能约谈的时间**

周二下午、晚上；周三傍晚；周四下午。