《软件工程教学、学习、交流APP》

项目计划书

编制:严翔宇

修 订 记 录

类别：A – 增加  M – 修改  D – 删除

| 版本 | 日期 | 制定 | 类别 | 批准 | 描述（注明修改的条款或页） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2018-09-28 | 严翔宇 | A |  |  |

目录

1 引言	5

1.1 计划目的	5

1.2 项目的范围和目标	5

1.2.1 范围描述	5

1.2.2 主要功能	5

1.2.3 性能	5

1.2.4 管理和技术约束	6

2 项目估算	6

2.1 使用的历史数据	6

2.2 使用的评估技术	6

2.3 工作量、成本、时间估算	6

3 风险管理战略	8

3.1 有关风险的讨论	10

3.2 风险管理计划	13

3.2.1 风险计划	13

3.2.2 风险监视	13

3.2.3 风险管理	14

4 日程	14

4.1 项目工作分解结构	14

4.2 时限图（甘特图）	15

5 项目资源	17

5.1 人员	17

5.2 硬件和软件	19

5.3 可用资源	20

6 人员组织	20

6.1 组织结构	20

6.2 管理报告	20

7 跟踪和控制权限	21

7.1 质量保证和控制	21

7.2 变化管理和控制	21

附录：	21

引言

计划目的

为使软件项目开发更加有效率、更加的规范，特此编写项目计划书，为项目做好规划。

项目的范围和目标

范围描述

21世纪是以网络的全面深入运用为特征的世纪。网络环境下的教育不仅是教育信息化的必然产物，也是教育改革发展的必然走向。我们主要是面对现阶段的大学生和老师，决定制作一个app，帮助他们之间的学习交流。

主要功能

使教师能够把最新，最前沿的关于项目管理和需求工程的信息传播给学生，使学生能够利用网络得到老师帮助，使其更有利于教师的教学和学生的学习。

性能

本网站要求提供对外服务的能力,保证至少300名同学上课辅助服务的要求.包括数据存储能力,网络服务吞吐能力,数据安全特性等.

服务器建议选用Intel CPU,可以选择Windows或者Linux.

开发平台可以选择IIS, .NET或者apache, tomcat/jboss平台

请提供对外服务所要求的相应的安全保障.

管理和技术约束

管理方面：由组长陈安侍负责。

约束：

项目估算

使用的历史数据

使用的评估技术

工作量、成本、时间估算

工作分配：

| UI设计 | 软件需求管理 | UML分析与建模 | 文档编写 | 项目管理，配置管理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈俊杉 | 陈安侍（组长） | 陈维 | 严翔宇 | 杨溢 |

成本：

软件工程教学，学习，交流软件预算表

| 序号 | 项目 | 金额 | 金额明细 | 支出说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团建费 | 200 | 团建经费1次100，一学期共2次，2x100=200元 | 通过团建帮组员找到小组荣誉感。通过交流与相互探讨分享现阶段获得的经验，化解现阶段遇到的问题，得出阶段总结。制定下个阶段的工作任务 |
| 2 | 打印费 | 50 | 打印稿件5份，每份100张，每张0.1元，5x100x0.1=50元 | 制作文档成稿后，需要打印成纸质文档，提交给老师 |
| 3 | 资料费 | 50 | 一共10份资料，每份5元，10x5=50元 | 项目所需购买各类资料 |
| 4 | 组员工资 | 8800 | 每人1小时20元，每天工作时长4小时，工程时长110天，20X4X110*=8800元 | 整个工程所需总工资金额 |
| 合计 | 9100 |  |  |  |

| 姓名 | 养老保险金 | 医疗保险金 | 失业保险金 | 住房公积金 | 税收 | 工资 | 实发工资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xxx | 480 | 120 | 30 | 720 | 0 | 2400 | 1050 |

时间估算：

预计时间110日工时

风险管理战略

风险识别是发现潜在的危及项目计划以及管理活动因素的一个过程。

- 风险识别过程的定义：

（3）风险识别过程的评估：

初始阶段：

- 项目目标是否清晰?

- 项目界定范围是否明确？

- 业务层面是否了解？

- 是否详细分类用户？

- 有无需求分析，是否存在不合格需求（7个主要原因）？

设计阶段：

- 小组成员是否缺乏经验？

- 用户变更需求？

- 项目的完成预定时间是否充裕？

- 小组成员工作时的客观性疏忽。

- 开发环境和工具是否良好且可持续？

- 组内成员的缺勤和出勤情况?

- 组内成员的是否经常相互沟通？沟通氛围以及沟通质量？

- 有无备份方案？

- 有无测试计划？

最终阶段：

- 总体质量差

- 客户抵制

- 系统未如期发布

- 收益低？

- 能否收回成本？项目超支?

有关风险的讨论

  - 可能采用的分析方法：

1.风险的参照水准分析法

2.PERT估计法

3.模拟技术

4.决策树分析

  - 风险分析的目标：

- 确定风险来源；

- 确定风险类别；

- 确定风险概率；

- 确定风险危害；

  - 风险分析的结果：

可能性等级评估：极低；较低；中等；很高；极高。
危害性等级评估：极小；较小；一般；很大；极大；

| 序号 | 风险 | 类别 | 可能性 | 危害 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目目标不清晰 | 商业风险 | 极低 | 极大 |
| 2 | 项目界定范围不明确 | 商业风险 | 极低 | 极大 |
| 3 | 不了解业务 | 管理风险 | 中等 | 一般 |
| 4 | 项目完成时间仓促 | 进度风险 | 中等 | 较大 |
| 5 | 没有详细分类用户 | 范围风险 | 很低 | 很大 |
| 6 | 没有合格的需求分析 | 范围风险 | 中等 | 很大 |
| 7 | 成员缺乏经验 | 管理风险 | 较低 | 较小 |
| 8 | 成员缺勤 | 进度风险 | 未知 | 很大 |
| 9 | 最终阶段客户不满意 | 商业风险 | 未知 | 极大 |
| 10 | 大部分成果没有备份 | 管理风险 | 较低 | 未知 |
| 11 | 小组成员工作时的疏忽 | 质量风险 | 很高 | 较小 |
| 12 | 项目超支 | 成本风险 | 未知 | 极大 |
| 13 | 收益低 | 成本风险 | 未知 | 很大 |
| 14 | 开发环境恶劣 | 进度风险 | 极低 | 很大 |
| 15 | 用户变更需求 | 范围风险 | 未知 | 极高 |
| 16 | 团队缺乏有效沟通 | 管理风险 | 中等 | 一般 |
| 17 | 测试不够全面，有许多bug | 质量风险 | 中等 | 很大 |
| 18 | 技术达不到预期 | 技术风险 | 较小 | 一般 |
| 19 | 总体质量差 | 质量风险 | 未知 | 极大 |
| 20 | 系统未如期发布 | 进度风险 | 未知 | 未知 |

风险管理计划

风险计划

目标：经由风险识别和风险分析后，筛选出高风险和高概率的风险事件，应该时刻警惕并加以分析和预防。

风险监视

目标：衡量并监视风险中各类信息的指标，从中获知该何时执行风险行动。

- 监控各类风险指标。

- 重点监控高风险高概率的风险。

- 定期报告风险状态，以及概率的实时评估情况。

- 使各成员均摊风险（一起跟踪监视），使风险概率尽量小。

- 察觉未知风险。

风险管理

目标和行动：

- 风险识别

- 风险量化

- 制定评估方案

- 制定应对计划

- 风险监控

日程

项目工作分解结构

在整个项目开始之初，项目组需要编制《可行性分析报告》、《项目章程》、《总体项目计划》。

项目开始之后首先需要进入需求开发环节，要求编制《需求开发计划》。

在完成需求开发后需要给出完整的《需求规格说明书》和《写需求变更控制文档》

在系统设计环节，项目小组要在系统设计开始之前给出《系统设计计划》、《概要设计说明》

在编程环节，项目小组要给出《质量保证计划》、《编码与系统实现计划》

在测试环节，项目小组编写《测试计划》

软件开发完成后，需给出《系统维护计划》

另外，对于整个总体的项目需要提交《工程部署计划》、《培训计划》、《项目总结报告》

时限图（甘特图）

项目资源

人员

| 序号 | 姓名 | 职位 | 项目工作内容 | 技能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杨溢 | 组员 | 项目管理、配置管理 | Microsoft Project 熟练使用、Git使用 |
| 2 | 严翔宇 | 组员 | 文档编写 | Microsoft Office 熟练使用 |
| 3 | 陈俊杉 | 组员 | UI设计 | Axure RP熟练使用、拥有手工绘图能力 |
| 4 | 陈维 | 组员 | UML分析与建模 | 能够使用UML相关工具进行作业 |
| 5 | 陈安侍 | 组长 | 软件需求管理 | 掌握并熟练使用Doors |

硬件和软件

硬件要求：

| 硬件名称 | 最低要求 |
| --- | --- |
| CPU | 64位双核以上处理器（1Ghz及以上） |
| 内存 | 2G DDR2及以上 |
| 硬盘 | 20GB可用硬盘及以上 |
| 显卡 | 集成显卡64MB以上，128MB为打开AERO的最低配置 |

软件要求：

| 软件名称 | 版本要求 |
| --- | --- |
| Windows操作系统 | Windows 7(64位)或以上版本 |
| Telelogic Doors | 8.0 |
| Microsoft Office | 2010版 |
| ProcessOn | 网页在线更新 |
| Axure RP | 8.0 |
| Microsoft Project | 2016版 |
| Git | 网页在线 |

PS：硬件必须达到要求，软件需自行安装

可用资源

硬件资源：五台装有Win7-64位的笔记本，一定情况下可使用机房计算机

人力资源：项目小组五人。特殊情况下可寻求杨枨老师、侯宏仑老师、学长学姐的帮助

书籍资源：软件工程导论（第3版）、软件需求（第3版）、UML用户指南（第2版）、UML2基础、建模和设计教程等

人员组织

组织结构

管理报告

暂无

跟踪和控制权限

质量保证和控制

对于软件的质量会实时使用检测并测试是否达到需求，并且不断改进以防出现bug。

变化管理和控制

对于需求或是别的有什么变化，组内会及时沟通，产生结果后会和老师即使沟通。

- 附录：